**2002 – 2009**

W ramach programu EKODACH, realizowanego w latach 2002-2009, przy współfinansowaniu przez Gminę Krzeszowice i Zarząd Powiatu Krakowskiego, ze środków gminnego i powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej, usunięto niżej podaną ilość odpadów zawierających azbest z terenu wskazanej liczby nieruchomości na terenie gminy Krzeszowice:

* 2002 r. - 40 Mg – 16 budynków
* 2003 r. - 70,5 Mg – 30 budynków
* 2004 r. - 145 Mg – 71 budynków
* 2005 r. - 139 Mg  – 90 budynków
* 2006 r. - 163 Mg  – 50 budynków
* 2007 r. - 187 Mg  – 71 budynków
* 2008 r. - 434 Mg  – 171 budynków
* 2009 r. - 389 Mg  – 158 budynków

**Razem: 1.567,5 Mg –  657 budynków**

Udział finansowy Gminy Krzeszowice w przedmiotowym programie wyniósł: 286 972,79 zł.

**2010 – 2011**

Gmina Krzeszowice wraz z sześcioma gminami Powiatu Krakowskiego tj. Iwanowice, Igołomia-Wawrzeńczyce, Sułoszowa, Kocmyrzów-Luborzyca, Skała, Jerzmanowice-Przeginia oraz Powiatem Krakowskim realizowała Projekt pn. „**Azbest-stop! Porozumienie ekologicznych i przyjaznych środowisku gmin Powiatu Krakowskiego w sprawie usuwania azbestu**”. Liderem Projektu była Gmina Krzeszowice.

Podstawowym celem projektu była poprawa stanu gospodarki odpadami poprzez prawidłowe usunięcie materiałów niebezpiecznych, zawierających azbest z terenu gmin powiatu krakowskiego, uczestniczących w jego realizacji.

W ramach zadania łącznie odebrano i zutylizowano 2.249 Mg azbestu, pochodzącego  z 897 dachów obiektów budowlanych, znajdujących się na terenie gmin, biorących udział w projekcie, przez co ograniczono potencjalne szkodliwe działanie azbestu na stan zdrowia mieszkańców gmin uczestniczących oraz zmniejszono niekorzystne oddziaływanie odpadów azbestowych na środowisko w części powiatu krakowskiego. Jednocześnie, poprzez cykl szkoleń dla uczniów gimnazjów z terenu 7 gmin powiatu krakowskiego, w znacznym stopniu poprawiono  świadomość ekologiczną mieszkańców gmin, w których przedmiotowy projekt był realizowany.

Dla gminy Krzeszowice zaplanowano w Projekcie odbiór i utylizację 710 Mg odpadów zawierających azbest z 288 obiektów. Ostatecznie jednak usunięto 803,24 Mg azbestu z 328 budynków należących do mieszkańców gminy.

W poszczególnych latach oddano do utylizacji następujące ilości odpadów azbestowych, pochodzących z terenu gminy Krzeszowice:

* 2010 r.  - 337 Mg – 140 budynków
* 2011 r.  - 466 Mg – 188 budynków

Całkowita wartość projektu wyniosła:  697 630,07 zł brutto, przy czym projekt był współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i zakładał finansowanie kosztów kwalifikowanych projektu w wysokości 85% z Unii Europejskiej, 5% z budżetu powiatu oraz 10% z budżetu gmin partnerskich.

Udział finansowy Gminy Krzeszowice w przedmiotowym projekcie wyniósł: 23 707,00 zł.