**2018 – 2020**

Od 26 kwietnia 2018 r. do 11 grudnia 2020 r. gmina Krzeszowice realizowała projekt pn. **„Usuwanie azbestu z terenu gminy Krzeszowice” na lata 2018-2020**. Projekt ten był dofinansowany ze środków pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

Realizacja projektu na terenie gminy Krzeszowice finansowana była w 85% ze środków Unii Europejskiej i 15% z budżetu Gminy. Wartość projektu: 533 707,77 zł.

W okresie trwania na terenie gminy Krzeszowice dokonano **demontażu 94 pokryć dachowych** zawierających azbest w łącznej ilości **329,89** ton oraz **odebrano 949,77** ton tzw. gruzu azbestowego z **354 nieruchomości**. Daje to łączną ilość **448 nieruchomości**, których właściciele skorzystali z pomocy w utylizacji niebezpiecznego azbestu.

W ramach podnoszenia świadomości ekologicznej mieszkańców gminy Krzeszowice, w roku 2018 przeprowadzono 4 lekcje edukacyjne w wybranych szkołach, dotyczące szkodliwego wpływu azbestu na zdrowie człowieka oraz konieczności utylizacji azbestu zgodnie z obowiązującym prawem. Dodatkowo, zorganizowano konkurs plastyczny dla dzieci szkół podstawowych z klas 1-3 oraz konkurs fotograficzny dla młodzieży klas 6-8. W ramach konkursów dzieci i młodzież zaznajomiły się z tematyką związaną z azbestem oraz obrazowały występowanie tego materiału w środowisku.